北 京 邮 电 大 学

本科毕业设计（论文）中期进展情况检查表

| 学院 |  | 数字媒体与设计艺术学院 |  |  | 专业 |  | 数字媒体技术 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 |  | 张晰 | 学号 |  | 2022212944 |  | 班级 | 2022211604 |
| 指导教师姓名 |  | 柳杨 | 所在单位 |  | 数字媒体与设计艺术学院 |  | 职称 | 副教授 |
| 设计（论文）题目 |  | （中文） 面向来华外国游客的多语言 AI 旅游助手 APP 设计与实现 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （英文）Design and Implementation of a Multilingual AI Travel Assistant APP for Foreign Tourists Visiting China |  |  |  |  |  |  |
| 目前已完成任务 | 一、目前已完成任务 1）完成需求分析与系统总体方案设计，明确“AI 对话 + 行程规划 + 内容分享”的主链路与数据模型。 2）完成后端基础框架：Express + Sequelize + MySQL，统一响应格式并实现 JWT 鉴权。 3）完成核心业务功能：注册/登录、用户资料、帖子发布与浏览、点赞/评论/收藏/关注、通知列表与未读处理。 4）完成 AI 能力接入：实现 AI 对话 SSE 流式返回与前端流式解析；实现 AI 行程生成、行程保存/列表/详情及结构化展示。 5）完成接口与数据文档整理（接口文档、数据表关系/字段说明），形成可用于后续论文撰写与答辩展示的材料。 二、主要内容 本课题题目为“面向来华外国游客的多语言 AI 旅游助手 APP 设计与实现”，目标是面向跨语言出行与本地生活服务需求，提供以 AI 对话为入口的旅行信息获取与行程规划能力，并结合内容分享与互动机制提升产品完整度与可演示性。中期阶段我以“先跑通核心闭环、再完善多语言与文旅服务聚合”的策略推进，实现了一个可运行的端到端原型系统，并同步沉淀了接口与数据文档，为后续论文撰写与功能扩展打下基础。 在需求与方案设计方面，我围绕来华外国游客在旅行过程中的典型需求（目的地信息获取、行程安排、体验记录与分享等），明确产品主链路为“AI 对话—行程规划—内容分享”。系统整体采用前后端分离架构：前端使用 uni-app 构建跨端应用形态，后端采用 Express 搭建 REST 服务，并以 MySQL 作为数据存储，通过 Sequelize 管理数据模型与表结构。该方案兼顾了移动端跨平台开发效率与后端服务的可扩展性，同时便于后续接入多语言 UI 与语音/翻译能力。 在工程实现方面，后端已完成基础框架搭建与统一接口规范，支持 JSON 响应封装与错误处理；实现了注册/登录与 JWT 鉴权机制，用于保护需要登录态的业务接口。围绕内容与互动场景，系统实现了帖子发布、帖子列表与详情浏览，并实现点赞、评论、收藏、关注等核心互动能力；同时完成通知模块，支持互动触发通知写入、通知列表展示、未读统计与已读处理，从而形成较完整的社交闭环。 在 AI 能力接入方面，中期阶段重点完成了对话体验与行程规划的可用版本。系统实现了 AI 对话的 SSE 流式返回：后端将上游生成过程以流式方式输出，前端完成对流式数据的解析与增量渲染，使用户能够实时看到回复逐步生成，提升交互体验。同时，实现了 AI 行程生成功能，并将行程结果以结构化数据形式进行处理与展示：前端在聊天中以行程卡片形式呈现结果，并支持一键保存；行程模块提供行程保存、行程列表与行程详情展示，保证“生成—落库—可查看”的完整闭环。 此外，我在中期同步整理了项目文档，包括后端接口文档与数据模型说明（数据表关系、字段含义等），保证系统实现可追溯、可复现，便于后续测试、优化与论文撰写。总体而言，中期已完成核心功能链路与关键技术验证，并具备答辩演示条件。下一阶段将进一步补齐任务书中多语言相关能力（前端 i18n 资源与语言切换、关键页面双语呈现）、文旅服务聚合能力（如天气/POI/导航等卡片化结果与一键触达）、语音与翻译能力（ASR/MT/TTS 的接入与闭环），同时完善隐私合规说明、部署运维方案与测试评估内容，确保毕业设计按期完成并达到工程实践类课题的完整度要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否符合任务书要求进度 是 ☑ 否 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 尚需完成的任务 | 一、尚需完成的任务 1）补齐多语言能力：前端 i18n 资源与语言切换；核心页面中英文一致性与术语规范。 2）完善文旅服务聚合：接入/整合天气、周边 POI、导航等服务输出形式，形成“对话需求→结果卡片→一键触达”。 3）接入语音与翻译能力：实现语音输入与语音播报，完善翻译/同传能力与使用边界说明。 4）隐私合规与安全完善：补充数据最小化、保留周期、免责声明等文本材料；优化密钥与配置管理。 5）部署与测试：完善容器化部署说明、日志与监控思路；补充测试与评估内容；完成论文与答辩材料。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否可以按期完成设计（论文） 是 ☑ 否 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和解决办法 | 存 在 问 题 | 问题1：前端多语言/i18n 尚未正式接入到页面与文案资源。 问题2：文旅服务聚合（天气/POI/导航）与语音翻译能力尚未接入，当前更多依赖 AI 文本输出。 问题3：流式对话在弱网下可能出现中断与结束事件丢失风险。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 拟 采 取 的 办 法 | 一、建立 zh/en 词条表与语言切换入口，优先覆盖登录、首页、聊天、行程、个人中心等核心页；规范中英文题目一致性。 二、先完成 1～2 个可演示的服务卡片（例如天气+POI），实现“意图识别→卡片→跳转/调用”的闭环，再扩展更多服务。 三、增加超时、重试与断线重连策略；对 done 事件做兜底（前端无 done 时按“连接结束”收口并提示用户重试）。 |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师签字 |  |  |  | 日期 |  | 年 月 日 |  |  |
| 检查小组评分及意见 |  | 评分： （总分：30） 组长签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |